甘统计函〔2022〕25号

甘孜藏族自治州统计局

2021年度项目支出绩效自评报告

（信息化建设及运行维护专项经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年本单位申报信息化建设及运行维护专项经费70.00万元，州本级财政批复70.00万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标为：保障单位网络正常运行；购置信息系统等级保护（2.0）1套，通过国际权威测评机构测评，最终通过公安部的备案认可，实现现有的信息系统的网络安全合规要求。

2.数量指标：购置信息系统等级保护（2.0）1套

3.质量指标：产品质量标椎：符合国家标准。工作完成率：100%。

4.时效指标：本年12月31日之前

5.成本指标：购置费50万元，网络运行维护费20.00万元。

6.可持续影响指标：影响时效：长期

7.满意度指标：使用者满意度：≧90%

（三）项目资金申报相符性。本单位项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年信息化建设及运行维护专项经费资金计划70.00万元。实际到位70.00万元，资金到位率100%。

2.资金使用。本项目资金的实际支出购置费50.00万元，网络运行维护费20.00万元，专项资金的使用完全严格按照相关规定执行，符合专项资金使用相关规定，支出合规合理合法。

（二）项目财务管理情况

本项目财务管理制度健全、机构设置合理、专项资金设置、分配、管理、使用均严格按照专项资金使用规定执行，做到专款专用，严格把关资金使用，建立健全了专项资金的使用机制。会计核算及时。

（三）项目组织实施情况

本项目由业务科室组织实施：首先在年初预算编制时按照实际需要提出需求，再提交局党组研究决定，最后由财务室汇总上报州财政局。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

因为有州财政的大力支持，本单位的信息化建设有了极大的改善和提高：

1.机房建设

本单位拥有专用机房，面积为18平方米，配备有5台服务器、4台路由器、6台交换机、1台防火墙、1台vpn设备、1台监控服务器，两个专用机柜、ups供电，所有设备均按标准摆放和标记。同时，配备有气体灭火器一套。购置信息系统等级保护（2.0）1套。

为保障甘孜统计系统的网络安全我局专门配备防火墙1台、核心路由器1台、核心交换机1台。便于18个县（市）统计局接入电信50M宽带统计专线。

2.网络运行

为进一步贯彻落实习近平总书记关于网络强国重要思想和国家统计局、省统计局网络安全和信息化工作会议精神，在经济全面下行、部门预算全面削减的情况下，我局2021年度信网络运行维护费预算金额为20万元，充分保障了网络安全畅通。

（1）市到县网络建设、覆盖情况

州局路由器配置均采用省局规划进行配置并接入省局网络，并及时清理路由表，保证了网络状态良好，无丢包、阻塞等情况。同时，州局机房内建设有统计专网接入路由器和核心交换机。到所有县（市）局的网络物理通道采用了MSTP技术连接。

（2）县到乡网络建设、覆盖等情况

州统计局按要求采取了VPN的方式接通了所有乡镇统计专网。同时，每个乡镇指定专人进行统计专网维护，每个乡镇有一台专用于统计专网的计算机，保障了乡镇统计业务正常填报。

（3）骨干网络建设情况

为做好骨干网建设前期工作，甘孜州统计局协调州电信、广电安装调试数据传输通道，并及时梳理辖区内网络设备、IP地址规划、路由规划配置等信息。同时，全力按照规划方案配合现场实施人员安装工作。并按照省局相关要求，积极协调跟进，密切配合，于8月10日顺利完成了骨干网络改造的项目设备安装和联网调试工作。并会同安装调试人员对网络进行了测试。通过测试，网络通畅，所有业务系统均能正常访问。

（4）联网直报情况

为加强2021年“一套表”网络直报运行管理，大数据中心积极主动配合相关专业科室，重点做好网络直报平台的维护和管理工作，解决直报中存在的问题。同时，本单位各个专业也连同大数据中心按找各专业需求对各县（市）进行了相关线下、线上培训。

州大数据中心按省局要求，及时将每月企业网络直报情况及存在的问题通报各相关专业，确保了网络直报质量，圆满完成了全年我州“一套表”网络直报工作。

（5）保障网络安全运行

本年度，继续确保以统计信息网络安全运行为中心，认真落实网络安全责任制度，实行各科室负责人网络安全责任制，提高全局职工安全防范意识。规范信息发布报送制度，实行相关领导审签、专人登记、加载和管理。做好服务器的密码口令保护，漏洞升级和木马防范；督促和检查VRV和EDR升级和运行情况，有效地预防了计算机“黑客”和“病毒”的攻击。

（6）加强网络安全硬件设施配置

今年，我局启动了网络二级等保测评工作，投入资金50余万元购置防火墙、上网行为管理、日志审计等相应设备。

（7）加强网站建设

我局进一步加强完善了我州统计信息发布报送制度，在各科室落实信息报送责任人，并统一由本单位大数据中心专人发布。大大提高了信息质量和数量。

（二）项目效益情况

通过几年资金的投入本单位信息化建设得到大力提升。我从网络安全防护保障视角，对现有统计网络结构的规范性、安全性、可靠性、扩展性进行充分论证，规划出容量大、效率高、运行稳定、使用安全的统计网络结构。充分保障了信息化建设各项工作顺利开展。有效地预防了计算机“黑客”和“病毒”的攻击。大大提高了信息质量和数量。满意度达95%以上。实现了年初预定目标。

四、问题及建议

（一）存在的问题

由于甘孜州各县（市）局信息化建设较为落后，队伍人员缺乏专业技术，较省局的要求相比还存在一定差距。同时，在系统开发、维护、网络安全和创新方面等还有待进一步加强。

（二）相关建议

进一步完善相关网络制度和人员培训及管理，不断夯实全州统计信息化建设。同时，按照省局、州委州政府有关文件要求，建立健全完善网络安全工作制度和工作机制，强化网络信息安全工作责任分工。

附件：项目支出绩效目标自评表

甘孜藏族自治州统计局

2022年3月8日